|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   **项目编号：YD20200615SI001**  云迪在线网络学习平台 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  四川华迪信息技术有限公司 | 周例会纪要  项 目 承 担 部 门： 华迪实训第三组  撰 写 人（签名）： 徐子杰  完 成 日 期： 2020.6.19  本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）：  评 审 日 期： |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 6.19 | **时间**  **Time** | 16:00-17:00 | **地点**  **ADD.** | 钉钉 |
| **主题：** | | | | | |
| 主持人：徐子杰  出席者：张淞淇，郭嘉鑫，任冠锦，陈东，高帆 | | | | | |
| 会议内容：   1. 明确项目内容：开发《云迪在线》项目 2. 明确规范要求：CMMI3，RUP 3. 明确角色分工：  |  |  | | --- | --- | | 角色 | 人员 | | 项目经理 | 徐子杰 | | 架构师 | 徐子杰 | | 系统分析员 | 张淞淇，任冠锦，陈东，高帆 | | 设计员 | 张淞淇，任冠锦，陈东，高帆 | | 数据库设计员 | 张淞淇，郭嘉鑫，任冠锦，高帆 | | UI设计 | 郭嘉鑫，陈东 | | 配置员 | 张淞淇 | | 测试员 | 任冠锦，陈东 | | PPQA | 徐子杰 | | 编码员 | 徐子杰，张淞淇，郭嘉鑫，任冠锦，陈东高帆 |  1. 明确现阶段的任务：项目开发计划制定，系统用例模型，软件实现规约，配置管理计划制定，测试计划制定，PPQA计划，开发环境搭建。 2. 明确需要完成的子系统： 3. 基础数据管理子系统 4. 资源管理子系统 5. 公开课管理子系统 6. 知识管理子系统 7. 内容管理子系统 8. 频道栏目管理 9. 小组成员学习情况：   项目开发小组成员基本掌握RUP模型开发流程，四个阶段，九大工作流。  熟悉了CMMI3及其主要过程域。学会了使用GitHub以及GitHub DeskTop代码仓库管理，掌握了TS中使用Rational Rose工具如何用例建模。理解了PPQA的检查内容，过程和产品。明白了测试用例和需求用例的关系。本周实训大部分成员都对本周学习内容基本掌握，但是还需适应老师教学模式。   1. Optimizing（优化中） 2问题反馈 | | | | | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 徐子杰 | 项目经理 |  | 徐子杰 |  |
| 2 | 张淞淇 | 系统分析员 |  | 张淞淇 |  |
| 3 | 郭嘉鑫 | 数据库设计员 |  | 郭嘉鑫 |  |
| 4 | 任冠锦 | 设计员 |  | 任冠锦 |  |
| 5 | 陈东 | UI设计员 |  | 陈东 |  |
| 6 | 高帆 | 系统分析员 |  | 高帆 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |